禄丰市自然资源局2024年预算

重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

禄丰市市级配套地质灾害防治资金209.59万元

- 二、立项依据

- 《楚雄州人民政府办公室关于加强地质灾害防治专项资金管理的通知》（楚政办通〔2014〕44号）为健全完善地质灾害防治经费保障长效机制，楚雄州人民政府明确从2014年开始，州县（市）两级财政每年共同筹集配套地质灾害防治专项资金。楚雄州人民政府核定我市地质灾害防治专项资金的筹集资金规模为275.78万元，其中州级承担比例24%为66.18万元，市级承担比例76%为209.59万元。

- 三、项目实施单位

禄丰市自然资源局

- 四、项目基本概况

市级筹集的地质灾害防治专项资金主要用于地质灾害搬迁避让工程、地质灾害治理工程的组织实施和本级负责的地质灾害调查评价、监测预警、应急体系建设以及监测人员补助发放等。

- 五、项目实施内容

- 1.群测群防体系建设。2024年，我市通过地质灾害防治技术指导站巡查排查，确定地质灾害隐患点96个，并纳入年度群测群防网络体系。调查发现：96个监测点对51个村委会96个自然村1978户10451人2.257亿元资产构成威胁。其中：滑坡点74个、崩塌点8个、泥石流点9个、地面沉陷4个、地裂缝1个。2024年3月，完成我市地质灾害隐患排查工作，完善2024年度群测群防网络，5月前选定群防群测人员投入监测工作，并针对我市涉及高风险区域的3个乡镇（一平浪镇、妥安乡、黑井镇）建立183名巡查员和33名巡查组织员的地质灾害风险双控体系。

- 2.强化“五位一体”网格化和“一点多员”管理体系。按照“属地管理、分级负责、无缝对接、全面覆盖、责任到人”的原则，全力推进以乡镇为单元，以行政村为网格，明确乡镇主要负责人为网格责任人、乡镇自然资源所所长为网格管理员、地质灾害防治专业队伍为网格协管员、村委会书记为网格专管员、地质灾害隐患点监测员及群众为网格信息员的 “五位”管理“一体”化运行，认真落实群测群防“十项制度”，同时采取乡镇党政班子成员包村、乡镇干部包点、村干部和村民组长包户构建“一点多员”的管理方式，建立了“纵向到底，横向到边”的共同防灾减灾的工作责任机制。

- 3.强化气象风险预警。进一步强化与气象部门的会商和预警联动机制，深化暴雨、强降雨过程预报预警与地质灾害气象风险预警预报，健全完善汛前、汛中、汛后多期次气象风险会商机制，在时间上开展长、中、短期和临灾地质灾害气象风险会商，强化3天强降水过程气象风险预报、1天地质灾害气象风险预报预警和短时临灾气象风险预警等举措。

- 4.完善地质灾害防治技术支撑体系。在现有地质灾害防治技术支撑工作的基础上，完善地质灾害防治资质专业队伍驻县联乡的工作机制，进一步规范了地质灾害应急响应等工作流程，提高地质灾害应急救援技术支撑能力，结合年度“三查”工作，实现所有隐患点与地质灾害高风险区全覆盖，指导监测员、巡查员在强降雨期间加密对地质灾害隐患点及高风险区的监测工作。

- 5.建立健全监测预警体系。积极向省州争取地质灾害监测预警项目，针对已安装监测预警设备的地质灾害隐患点，结合现有监测人员，构建“人防+技防”的地质灾害监测预警体系。

- 六、资金安排情况

纳入2024年禄丰市自然资源局项目预算

- 项目实施计划

- 1.监测预警。我市有地质灾害监测人员192名、地质灾害风险双控巡查员183名、地质灾害风险双控巡查组织员33名，共408名，每人每年补助1000元，共需补助资金408000元；委托市气象灾害防御技术中心向全市地质灾害群测群防人员发布气象预警信息；更新制作地质灾害隐患点标识牌；拨付各乡镇组织到地质灾害监测点巡查检查工作经费。

- 2.调查评价。近年来，全球气候变暖，极端天气频发，根据近年发生灾险情的平均次数，2024年预计对10个点次地质灾害做应急调查。按照地质灾害应急调查情况，对10个点做地质灾害应急处置工作。

- 3.应急防治。2024年，计划开展地质灾害应急演练96点次，开展地质灾害宣传培训96点次，达到地质灾害隐患点全覆盖。

- 4.工程项目。为逐步消除地质灾害对我市群众生命财产的威胁，计划开展禄丰市地质灾害综合治理项目和部分隐患点村民的避险搬迁安置工作。

- 八、项目实施成效

- 1.提高监测预警能力。通过监测设备的实时监控，结合群测群防员与驻县联乡地质灾害防治专业队伍的巡查及响应处置，能有效提升监测预警及响应水平，达到“早预警、早响应”。

- 2.提高信息传送能力。通过手机短信、电视滚动播放等多种手段，着力解决信息传递的“最后一公里”，确保预警信息及时发送至地方政府、相关部门、相关责任人、监测员、巡查员和受威胁群众，确保灾（险）情发生时能及时撤离受威胁区域，避免人员造成伤亡。

- 3.提高非隐患点外的地质灾害识灾、避灾能力。通过建立地质灾害风险双控制度，由巡查组织员负责组织行政村域内各村巡查员对村民居住点的坡前、坡后开展巡查，对新发现的地质灾害灾（险）情、地质灾害隐患做到及时避险，相关信息第一时间上报，相关职能部门按照隐患的实际情况进行处置，形成工作闭环，从而有效的提高非隐患区域地质灾害识灾、避灾能力。

禄丰市自然资源局

2024年2月6日