禄丰市小（二）型病险水库除险加固工程建设管理局

关于乌龙坝、大桥坝、大瓷坝、仁寿里拦河坝、大沙坝、叽拉黄豆田、老吴坝、海孜营、黑泥沟、上立石、鲁家箐等10座水库

审计发现问题整改报告

禄丰市小（二）型病险水库除险加固工程建设管理局于

2022年8月送市审计局审计乌龙坝、大桥坝、大瓷坝、仁寿里拦河坝、大沙坝、叽拉黄豆田、老吴坝、海孜营、黑泥沟、上立石、鲁家箐10座小（二）型病险水库除险加固工程竣工决算审计。禄丰市审计局以禄审投报[2022]28号文出具了审计报告，以禄审投决[2022] 22号《禄丰市审计局关于禄丰县乌龙坝等10座水库除险加固工程竣工决算的审计决定》出具了审计决定书，责成我局对禄丰县乌龙坝、大桥坝、大瓷坝、仁寿里拦河坝、大沙坝、叽拉黄豆田、老吴坝、海孜营、黑泥沟、上立石、鲁家箐等10座水库多结算工程价款13526.09元依法依规予以纠正。目前，我局已按审计决定书要求整改完毕，具体整改情况如下：

各参建单位一致同意按审计决定书结算工程价款，并签字盖章认可后提交审计单位备案，我局已严格按照审计决定书执行完毕。具体整改措施为：一是在规定时限内对审计发现10座水库多结算工程量价款合计13526.09元进行了账面调整,核减了乌龙坝、大桥坝、大瓷坝、仁寿里拦河坝、大沙坝、叽拉黄豆田、老吴坝、海孜营、黑泥沟、上立石、鲁家箐等10座水库除险加固工程共13526.09元工程款。二是在支付工程款时按审计决定书扣减多决算的工程价款。三是进一步加强工程建设管理，准备充分的现场记录签字验收资料和影像资料，结算资料严格审核把关，提高工程竣工决算准确度。四是逐步吸纳第三方工程造价咨询中介单位参与工程的结算工作，让项目法人从吃力不讨好的琐事中解放出来，增强工程竣工结算的公信力。五是及时向社会公开审计情况及审计整改情况。

禄丰市小(二)型病险水库除险加固工程建设管理局

2023年1月28日